中南大学团学组织新媒体平台管理系统
业务说明

- 一、项目概述

- （一）项目名称

中南大学团学组织新媒体平台管理系统

- （二）建设背景

为进一步加强学校团学组织新媒体公众平台规范管理，全面掌握全校团学组织新媒体账号底数、责任人员和运行情况，提高新媒体账号备案、变更、注销、年度年审及“僵尸号”清理工作效率，拟建设中南大学团学组织新媒体平台管理系统。

根据《中南大学团学组织新媒体公众平台管理办法》，学校团学组织新媒体管理范围包括各级团组织及其直属或指导的学生组织、学生社团等以组织名义开设的新媒体公众平台，并实行分级管理。现行管理办法明确建立团学组织新媒体公众平台年审机制，对未按要求提交年审材料、审查不合格或者整改后仍不能通过年审的平台，按照有关规定采取暂停运行、整改或注销等措施。

2025年度学校团学组织新媒体平台年审覆盖35个二级团组织，共涉及972个平台，其中二级平台151个、三级平台662个、社团平台159个；年度工作涉及新建、变更、注销、无异动等大量账号核验事项。

目前相关工作主要通过Excel汇总、Word备案表及人工核验方式完成，存在账号底数动态更新不及时、人员变动难追踪、不同类型账号分表管理、年度重复填报、历史记录分散、“僵尸号”筛查困难等问题。

因此，本系统不作为单一年度填报工具建设，而应定位为覆盖全校团学组织新媒体账号全生命周期的综合管理平台，形成：日常动态管理、学院分级审核、学校统一监管、年度集中年审、异常账号排查、整改注销闭环、历史数据留痕、统计分析支撑的工作体系。

- 二、建设目标

- （一）建立全校统一账号信息库

将学院团委、学生会、研究生会、团支部、学生社团、志愿者协会及其他团学组织新媒体账号统一纳入数据库管理，实现“一账号一档案”。

- （二）建立完整责任体系

明确每个账号的：

- 1.所属学院团学组织：精确到团支部；

- 2.主管单位（第一责任人）：主管单位一般为学院党委，第一责任人一般为各二级学院分管学生工作的党委副书记；

- 3.运营单位（直接负责人）：运营单位一般为学院团委，直接负责人一般为学院团委书记、行政管理人员等；

- （三）实现账号全生命周期管理

实现账号：

新建备案—正常运行—人员交接—信息变更—年度年审—异常整改—账号注销—历史归档

全过程线上办理。

- （四）建立校、院、师协同机制

1.校团委负责全校统筹、审核和监管；

2.学院团委负责人负责本学院账号统筹管理和审核；

3.学院辅导员、社团指导教师等根据工作分工负责具体账号信息维护、年度核验和业务填报。

- （五）提高年度年审效率

年度年审原则上继承系统现有账号信息，不要求学院每年重新填报全部账号，只确认账号是否正常运行以及当年度发生的新增、变更、注销情况。

- （六）建立“僵尸号”排查机制

根据最近公开内容发布时间、账号访问状态、责任人状态、组织存续状态等数据，自动生成疑似“僵尸号”清单，由学院核实、学校审核处置。

- （七）实现全过程留痕

账号名称、负责人、所属组织、审核人员等发生变化时，保留历史信息，不得直接覆盖原数据。

- （八）实现统计分析和报表自动生成

支持按照学院、组织类别、平台类型、账号层级、运行状态、年审状态等维度进行查询、统计和导出。

- 三、系统管理范围

- （一）组织范围

系统原则上覆盖：

- 1.学校团委；

- 2.学院团委；

- 3.学院学生会；

- 4.学院研究生会；

- 5.学院团委直属学生组织；

- 6.班级团支部；

- 7.学生社团；

- 8.其他由二级团组织负责、直属、指导或管理的学生组织。

现行制度适用于学校各级团组织及其直属或指导的学生组织、学生社团开设的新媒体公众平台。

- （二）平台范围

- 1.微信公众号；

- 2.微信视频号；

- 3.微博；

- 4.QQ;

- 5.抖音；

- 6.快手；

- 7.哔哩哔哩；

- 8.小红书；

- 9.知乎；

- 10.网站；

- 11.APP;

- 12.其他新媒体平台。

平台类型通过后台数据字典维护，不在程序中写死。

- 四、系统使用终端

- （一）PC端

主要面向校团委管理员、学院管理员、学院业务教师。

重点承担：

账号管理、账号一览、申请提交、年审填报、批量审核、组织管理、数据导入导出、统计分析、“僵尸号”排查、整改提醒、权限配置等业务。

- （二）移动端

主要面向校团委管理员、学院管理员、学院业务教师。

重点承担：

申请提交、账号一览、年审填报、移动审核、整改反馈、消息提醒等高频操作。

PC端和移动端使用同一账号体系、同一数据库和同一业务状态。

五、系统用户、权限及使用功能

- （一）用户角色及数据权限表

| 用户角色 | 主要使用人员 | 可查看数据范围 | 管理范围 | 审核权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校管理员 | 校团委宣传部负责老师及授权人员 | 全校所有账号、组织、人员、年审和整改数据 | 全校 | 学校层面最终审核、备案、整改及注销审核 |
| 学院管理员 | 学院团委书记、副书记、学院指定负责教师 | 本学院及所属、直属、指导组织全部数据 | 本学院全部账号 | 学院层面审核，可统筹教师审核结果并提交学校 |
| 学院业务教师 | 年级辅导员、社团指导老师、宣传工作辅导员、志愿服务负责老师等 | 本人被授权的组织和账号 | 被授权组织或账号 | 对本人负责范围内学生申请、年审、整改等进行审核 |
| 学生用户 | 团支书、社团负责人、学生会负责人、志愿者协会负责人、新媒体学生骨干等 | 本人负责、本人所在组织授权或本人申请的账号 | 本人负责账号 | 无最终审核权，可发起申请和提交材料 |

- （二）主要功能权限矩阵

说明：

√：表示具有该功能权限；

授权表示根据学院或系统配置决定；

—：表示原则上不具有该权限。

| 功能 | 学校管理员 | 学院管理员 | 学院业务教师 | 学生用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看全校账号 | √ | — | — | — |
| 查看本学院全部账号 | √ | √ | — | — |
| 查看本人负责账号 | √ | √ | √ | √ |
| 搜索账号 | √ | √ | 本人范围 | 本人范围 |
| 查看完整历史档案 | √ | √ | 本人账号 | 本人账号 |
| 新建账号申请 | √ | √ | √ | √ |
| 变更账号申请 | √ | √ | √ | √ |
| 注销账号申请 | √ | √ | √ | √ |
| 审核学生申请 | √ | √ | √ | — |
| 学院审核 | √ | √ | — | — |
| 校级审核 | √ | — | — | — |
| 发起年度年审 | √ | — | — | — |
| 年度年审填报 | √ | √ | √ | √ |
| 审核年审 | √ | √ | √ | — |
| 提交学院年度年审 | √ | √ | — | — |
| 查看学院年审进度 | √ | √ | 本人范围 | 本人范围 |
| 查看全校年审进度 | √ | — | — | — |
| 疑似“僵尸号”核实 | √ | √ | √ | 本人账号 |
| 创建整改任务 | √ | √ | — | — |
| 提交整改材料 | √ | √ | √ | √ |
| 审核整改结果 | √ | √ | √ | — |
| 批量审核 | √ | √ | √ | — |
| 批量分配年审任务 | √ | √ | — | — |
| 数据批量导入 | √ | √ | — | — |
| 数据导出 | 全校 | 本学院 | — | — |
| 查看统计驾驶舱 | 全校 | 本学院 | 本人范围 | — |
| 系统参数配置 | √ | — | — | — |
| 查看操作日志 | 全校 | 本学院 | 本人业务 | 本人申请 |
| 管理用户权限 | 全校 | 本学院 | — | — |

- （三）权限设计要求

技术开发时应特别注意：

一名教师可能同时承担多个身份。

例如，一名辅导员既可能是某年级团支部的管理教师，又可能是某学生社团指导教师。

因此不得简单采用：“教师＝查看学院所有账号”的方式配置权限。

应实现：

某用户可以管理哪些组织、哪些账号以及可以执行哪些操作。

例如：

2024级辅导员可以查看和审核2024级各班团支部账号，但不一定能够查看本学院所有学生社团的负责人信息。

- 六、账号责任体系

系统中的“用户角色”和“账号责任人”属于不同业务概念。

每个账号至少应建立以下责任关系。

（一）制度责任人

包括：第一责任人；直接责任人。

记录姓名、单位、职务、联系方式及任职时间。

说明：一级平台的建设与管理以校团委书记为第一责任人，分管书记为直接责任人，其他领导按照“谁主办，谁负责”的原则负相应责任；二级、三级平台由各单位团学组织新媒体公众平台所在党委统一指导，分管领导是第一责任人，二级团组织书记是直接责任人。

（二）具体管理教师

指实际指导、核验或者负责该账号业务审核的专职教师，包括：年级辅导员；社团指导教师；宣传工作负责老师；志愿服务负责教师；学生组织指导教师。

（三）学生运营负责人

指实际负责账号运营的学生。

保存：姓名；学号；联系方式；所属组织；学生职务；任期开始时间；任期结束时间。

人员换届不得覆盖原负责人，应保留历史记录。

- 七、新媒体账号主库

系统建立一套统一账号数据库。

不得分别建立“二级平台数据库”“三级平台数据库”“社团平台数据库”“僵尸号数据库”。二级、三级、社团、“僵尸号”等均是账号的不同属性或状态，通过筛选产生。

- （一）账号主要字段

- 1.归属信息

- （1）所属学院；

- （2）所属团学组织：如学生会、研究生会、青年志愿者协会、宣传部、组织部等，因各学院学生组织名称不统一，允许文本输入并提供提示词；

- （3）组织类别：校级学生组织、院级学生组织、班级团支部、社团组织；

- （4）平台管理层级：一级平台、二级平台、三级平台、社团平台。

- 说明：校团委对新媒体公众平台实行分级管理。

- 一级平台：以校团委名义开设的官方新媒体公众平台，学校学生会、研究生会、学生社团联合会等团学组织以组织名义开设的新媒体公众平台；

- 二级平台：二级团组织及其直属或指导的学生组织、学生社团以组织名义申请的新媒体公众平台；

- 三级平台：各班团支部以集体名义申请的新媒体公众平台为三级平台。

- 2.平台信息

（1）平台类型：微信公众号、抖音、微博、B 站、小红书、视频号等（平台类型后台字典配置，不硬编码）；

（2）账号名称：如“中南小团子”；

（3）曾用名（非必填）：如“中南团学”，历史使用账号名称，多个使用分号隔开；

（4）平台ID：公众号ID、微博UID等，如zhongnanxiaotuanzi；

（5）平台头像；

（6）是否认证：单选，是 / 否；

（7）粉丝数：限整数；

- 主页链接；

- 运营团队规模（单位：人）

（10）是否建立团学组织宣传联动工作机制。

在涉及学校重大事项或突发事件应对时，全校团学组织新媒体公众平台应按照学校要求，统一发布相关信息，正确引导舆论氛围。

（11）是否建立信息发布审查机制

各团学组织要对所属新媒体公众平台建立信息发布审查机制。按照“先审后发”的原则，开设新媒体公众平台的单位要对所发布的信息内容负责，确保信息政治方向正确，内容健康向上、准确真实可靠，并预判可能造成的社会影响。

（12）是否建立应急预案处理机制

在特殊敏感时期、重点时段、重大舆情处置时，各团学组织要做好舆情监测和研判，并制定应急预案，发现不良信息和错误言论时，各团学组织要带头斗争、勇于发声，并将工作开展情况报校团委备案

（13）是否建立信息安全管理制度

各团学组织要对所属新媒体公众平台建立信息安全管理制度。学校团学组织新媒体公众平台应严格对信息发布进行审查和监督，确保发布信息的真实性、准确性、安全性。不得在网页上或者利用网络的服务功能，制作、复制、发布、传播、链接以下信息：①反对宪法所确定的基本原则的；②危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；③损害国家荣誉和利益的；④煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；⑤破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；⑥散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的：⑦散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；⑧侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；⑨含有法律、行政法规禁止的其他内容的；⑩有损学校形象或给学校带来负面影响的。

（14）二维码：非必填；

（15）开通时间；

（16）平台介绍：内容发布、平台特色等，不少于100字；

（17）信息发布范围：；

（18）备注。

现有备案表已经包括平台名称、平台ID、平台类型、运营宗旨及信息发布范围等字段。

3.运行信息

（1）最近一次公开内容发布时间：日期选择；

（2）更新频率

- 每周更新（≥1次/周）

- 每月更新（1-3次/月）

- 每季度更新（1-3次/季度）

- 半年以上未更新（≥6个月无发布）

- 一年及以上未更新（≥12个月无发布）

- 不定期运营（重大活动才发布，平时不更新）

- 账号已停止运营（不再发布内容）

（3）运行状态：正常运行、不活跃、整改中、暂停运行、申请注销、已注销；

（4）当前管理教师：收集姓名、工号、职务、手机号、是否为专职教师；

（5）当前学生运营负责人：包括具体负责人和管理员，收集姓名、学号、手机号；

- 异常情况。

- 八、账号状态体系

不得用一个“状态”字段表示账号全部业务情况。

至少区分以下四种状态。

- （一）运行状态

正常运行；

不活跃；

整改中；

暂停运行；

申请注销；

已注销。

- （二）备案状态

未备案；

备案申请中；

已备案；

变更申请中；

注销申请中；

已注销。

- （三）年度年审状态

未开始；

待填报；

待指导教师审核；

待学院审核；

待学校审核；

审核退回；

待整改；

整改复核中；

年审通过；

年审不通过；

本年度注销。

- （四）年度异动类型

无异动；

新建；

变更；

注销。

2025年度工作报告即按照无异动、新建、变更、注销分类统计。

- 九、主要业务申请及审核流程

（一）业务审核流程表

| 业务事项 | 发起人 | 第一审核节点 | 第二审核节点 | 校级节点 | 最终结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建账号备案 | 学生、教师、学院管理员 | 具体负责教师 | 学院管理员 | 校团委审核 | 建立正式账号档案 |
| 账号名称变更 | 学生、教师 | 具体负责教师 | 学院管理员 | 校团委审核 | 更新账号信息并留痕 |
| 所属组织变更 | 学生、教师 | 具体负责教师 | 学院管理员 | 校团委审核 | 更新归属关系 |
| 负责人变更 | 学生、教师 | 具体负责教师 | 按学院配置 | 原则上无需 | 更新当前负责人并保留历史 |
| 账户信息更新 | 学生、教师 | 具体负责教师 | 按学院配置 | 原则上无需 | 更新日常维护信息 |
| 账号注销 | 学生、教师、学院管理员 | 具体负责教师 | 学院管理员 | 校团委审核 | 账号转为已注销 |
| 年度年审 | 学生或教师代办 | 具体负责教师 | 学院管理员 | 校团委审核 | 通过、整改或不通过 |
| “僵尸号”核实 | 学生、教师 | 具体负责教师 | 学院管理员 | 必要时校团委审核 | 正常、整改或注销 |
| 整改反馈 | 学生、教师 | 学院审核 | 学院管理员 | 按整改层级审核 | 整改通过或继续整改 |

具体业务是否需要校级审核，应支持后台配置，不建议全部在程序中写死。

- 十、新建账号备案

新账号可由：学生运营负责人、团支部书记、社团负责人、指导教师、学院业务教师、学院管理员在线发起。

现行业务方案已经提出由账号运营负责人填写账号基础信息，经二级学院团委、校团委审核后完成备案。

- （一）申请信息

包括：

- 1.归属信息

- （1）所属学院；

- （2）所属团学组织：如学生会、研究生会、青年志愿者协会、宣传部、组织部等，因各学院学生组织名称不统一，允许文本输入并提供提示词；

- （3）组织类别：校级学生组织、院级学生组织、班级团支部、社团组织；

- （4）平台管理层级：一级平台、二级平台、三级平台、社团平台。

- 说明：校团委对新媒体公众平台实行分级管理。

- 一级平台：以校团委名义开设的官方新媒体公众平台，学校学生会、研究生会、学生社团联合会等团学组织以组织名义开设的新媒体公众平台；

- 二级平台：二级团组织及其直属或指导的学生组织、学生社团以组织名义申请的新媒体公众平台；

- 三级平台：各班团支部以集体名义申请的新媒体公众平台为三级平台。

- 2.平台信息

（1）平台类型：微信公众号、抖音、微博、B 站、小红书、视频号等（平台类型后台字典配置，不硬编码）；

（2）账号名称：如“中南小团子”；

（3）曾用名（非必填）：如“中南团学”，历史使用账号名称，多个使用分号隔开；

（4）平台ID：公众号ID、微博UID等，如zhongnanxiaotuanzi；

（5）平台头像；

（6）是否认证：单选，是 / 否；

（7）粉丝数：限整数；

- 主页链接；

- 运营团队规模（单位：人）

（10）是否建立团学组织宣传联动工作机制。

在涉及学校重大事项或突发事件应对时，全校团学组织新媒体公众平台应按照学校要求，统一发布相关信息，正确引导舆论氛围。

（11）是否建立信息发布审查机制

各团学组织要对所属新媒体公众平台建立信息发布审查机制。按照“先审后发”的原则，开设新媒体公众平台的单位要对所发布的信息内容负责，确保信息政治方向正确，内容健康向上、准确真实可靠，并预判可能造成的社会影响。

（12）是否建立应急预案处理机制

在特殊敏感时期、重点时段、重大舆情处置时，各团学组织要做好舆情监测和研判，并制定应急预案，发现不良信息和错误言论时，各团学组织要带头斗争、勇于发声，并将工作开展情况报校团委备案

（13）是否建立信息安全管理制度

各团学组织要对所属新媒体公众平台建立信息安全管理制度。学校团学组织新媒体公众平台应严格对信息发布进行审查和监督，确保发布信息的真实性、准确性、安全性。不得在网页上或者利用网络的服务功能，制作、复制、发布、传播、链接以下信息：①反对宪法所确定的基本原则的；②危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；③损害国家荣誉和利益的；④煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；⑤破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；⑥散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的：⑦散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；⑧侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；⑨含有法律、行政法规禁止的其他内容的；⑩有损学校形象或给学校带来负面影响的。

（14）二维码：非必填；

（15）开通时间；

（16）平台介绍：内容发布、平台特色等，不少于100字；

（17）信息发布范围：；

（18）备注。

现有备案表已经包括平台名称、平台ID、平台类型、运营宗旨及信息发布范围等字段。

3.运行信息

（1）最近一次公开内容发布时间：日期选择；

（2）更新频率

- 每周更新（≥1次/周）

- 每月更新（1-3次/月）

- 每季度更新（1-3次/季度）

- 半年以上未更新（≥6个月无发布）

- 一年及以上未更新（≥12个月无发布）

- 不定期运营（重大活动才发布，平时不更新）

- 账号已停止运营（不再发布内容）

（3）运行状态：正常运行、不活跃、整改中、暂停运行、申请注销、已注销；

（4）当前管理教师：收集姓名、工号、职务、手机号、是否为专职教师；

（5）当前学生运营负责人：包括具体负责人和管理员，收集姓名、学号、手机号；

（6）审核信息：一审、二审、三审负责人，收集姓名、工号/学号、职务、手机号；

- 异常情况。

- （二）制定审核人

指导教师审核阶段，允许学生任意选择审核老师。

- （三）重复检查

提交前自动检查：

相同平台、相同ID；

相同主页链接；

高度相似账号名称。

存在相同平台唯一ID时原则上禁止重复新建。

（四）提交审批（指导老师审批-学院团委审批-校团委审批）

- 十一、账号信息变更

负责学生和指导教师均可根据权限发起变更。

可变更：

账号名称；

负责人；

指导教师；

具体管理教师；

内容审核人员；

所属组织；

联系方式；

二维码；

主页链接；

运营用途；

其他信息。

系统审核页面应展示：

| 字段 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- |
| 账号名称 | 原名称 | 新名称 |
| 学生负责人 | 张三 | 李四 |
| 指导教师 | 王老师 | 刘老师 |

重要变更报校团委审核，日常维护事项可以根据配置由学院审核后生效。

平台唯一ID发生变化时，不按普通变更办理。

现有备案表明确，账号ID变化属于新建，应重新办理新建备案，同时注销原ID账号。

- 十二、负责人交接

针对学生组织每年换届频繁的情况，单独设置“变更负责人”功能。

填写：

原负责人；

新负责人；

新负责人学号；

联系方式；

生效时间；

基本流程：

学生提交→具体管理教师审核→生效。

学院可根据实际情况增加学院管理员审核节点。

系统必须保留原负责人任职起止时间。

十三、账号注销

学生和教师均可发起。

注销原因至少包括：

1.团支部毕业；

2.学生组织撤销；

3.社团停止运行；

4.平台整合；

5.重复账号；

6.长期无人运营；

7.账号无法找回；

8.平台封禁；

9.其他。

审核完成后账号不得删除，只将状态修改为“已注销”。

继续保留：

账号信息、历史负责人、历年年审、注销原因、注销时间及审核记录。

- 十四、年度年审

- （一）学校发起

校团委管理员创建年度任务，设置：

1.年度；

2.开始时间；

3.学生填报截止时间；

4.教师审核截止时间；

5.学院提交截止时间；

6.校级审核截止时间；

7.整改截止时间；

8.年审要求；

9.佐证材料要求；

10.“僵尸号”筛查参数。

年审时间需要后台可配置。

现行办法明确建立年度年审机制，2025年度实际年审工作于11月6日至12月1日开展，因此不得将具体月份固定在程序中。

- （二）系统自动生成任务

年度任务创建后，系统根据当前在册账号自动生成年度年审记录。

原则：历史数据自动继承，当年只确认变化。

- （三）学生填报

学生确认：

账号是否仍存在；

是否正常运营；

是否能够正常访问；

最近一次公开内容发布时间；

当前运营负责人；

指导教师是否变化；

账号名称是否变化；

是否需要注销；

是否存在其他异常。

必要时上传账号主页截图。

- （四）教师审核

具体负责教师查看学生提交信息并进行以下操作：

审核通过；

退回修改；

修改后确认；

标记疑似“僵尸号”；

要求整改；

建议注销。

- （五）学院统筹

学院管理员查看本学院全部完成情况。

全部完成后统一提交校团委。

- （六）学校审核

对无异动、无风险且信息完整的账号可批量审核。

异常、注销、整改及重要变更账号原则上单独审核。

- 十五、“僵尸号”排查

系统设置独立的“僵尸号排查中心”。

“僵尸号”不是单独的数据表，而是账号的一种风险状态。

- （一）自动预警条件

包括：

长期未更新；

最近发布时间为空；

无法正常访问；

无明确学生负责人；

无具体负责教师；

所属组织已撤销或成员已毕业；

相同账号重复备案；

其他后台配置风险规则。

- （二）长期未更新

依据：最近一次公开内容发布时间计算停更天数。阈值由学校管理员后台设置。

例如：180天、365天等。

- （三）处置流程

系统预警→学生或教师核实→学院审核→正常、整改或注销→必要时报校团委审核。

系统不得根据算法直接注销账号。

十六、整改管理

整改任务包括：

整改问题；

整改要求；

整改责任人；

整改截止时间；

附件。

学生或教师提交：

整改说明；

整改结果；

更新后信息；

证明材料。

审核结果：

整改通过；

继续整改；

转注销。

全部历史整改记录永久保留。

- 十七、学院内部任务分派

学院管理员可将账号批量分配给具体教师。

支持：

单账号分配；

批量分配；

按年级分配；

按组织类别分配；

按学生组织分配；

更换负责教师。

例如：

2024级团支部→2024级辅导员；

学生社团→社团工作辅导员；

志愿者协会→志愿服务负责老师。

系统统计每名教师：

负责账号总数；

待审核数；

已完成数；

疑似“僵尸号”数；

待整改数。

- 十八、学生端主要功能

学生端重点设置：

- （一）我的账号

查看本人负责账号。

- （二）新媒体业务申请

包括：

新建；

变更；

负责人交接；

注销；

账号认领或历史补录。

- （三）我的年审

查看本人待年审账号并在线填报。

- （四）我的申请

查看：

当前审核节点；

审核状态；

审核意见；

是否被退回；

下一步操作。

- （五）我的待办

展示：

待年审；

退回修改；

待整改；

待负责人交接；

其他业务事项。

- 十九、教师端主要功能

教师端重点建设：待我审核

包括：

新建申请；

变更申请；

负责人交接；

注销申请；

年审材料；

“僵尸号”核实；

整改材料。

教师可以使用移动端完成主要审核工作。

- 二十、代办机制

学生端开放后，教师仍需具有代办权限。

适用于：

学生负责人已毕业；

学生负责人联系不上；

学生组织已撤销；

学院集中清理历史账号；

其他无法由学生正常办理的情形。

系统记录：

发起方式：教师代办。

- 二十一、账号详情档案

每个账号建立详情页，包括：

- （一）基本信息

当前有效账号数据。

- （二）责任人员

当前和历史责任人员。

- （三）年审记录

历年年审状态及结果。

- （四）变更记录

历次账号名称、负责人、指导教师、组织归属等变化。

- （五）整改记录

历次整改事项。

- （六）注销信息

注销时间、原因、审核情况。

- （七）操作日志

记录账号全部重要业务操作。

二十二、账号查询

支持按照以下条件组合查询：

账号名称；

曾用名；

平台ID；

学院；

团学组织；

年级；

组织类别；

平台类型；

平台层级；

负责教师；

学生负责人（姓名、学号）；

运行状态；

备案状态；

年审状态；

是否疑似“僵尸号”；

最近发布时间。

- 二十三、数据异常识别

同平台ID重复；

所属组织为空；

负责教师为空；

学生负责人为空；

同一账号归属多个学院；

其他必填数据缺失。

统一生成异常清单。

- 二十四、学校端数据驾驶舱

显示：

全校在册账号总数；

正常运行账号数；

一级平台数；

二级平台数；

三级平台数；

社团账号数；

微信公众号账号数；

微博账号数；

抖音账号数；

B站账号数；

小红书账号数；

疑似“僵尸号”数；

整改中账号数；

本年度新建数；

本年度变更数；

本年度注销数。

- 二十五、学院工作台

显示：

本学院账号总数；

已完成年审数；

待完成年审数

疑似“僵尸号”数；

待整改数；

- 二十六、消息及待办中心

根据不同用户身份生成不同待办。

账号备案待审核、待年审、申请退回、待整改等、整改审核等。

- 二十七、历史数据初始化

系统上线时，以2025年度已有账号数据作为初始化底库。包括：一级平台、二级平台、三级平台、社团平台的现有备案资料。

系统支持Excel批量导入，导入后由学院进行信息补充和信息确认。

- 二十八、数据导出

全校团学新媒体账号总表；

学院账号明细表；

一级平台汇总表

二级平台汇总表；

三级平台汇总表；

社团平台汇总表；

疑似“僵尸号”清单；

注销账号清单；

新建账号清单；

年审不通过清单；

各学院年审完成情况；

教师负责账号清单；

学生运营负责人清单。

现行业务方案明确提出账号基础信息和年审信息应支持Excel格式导出及按条件筛选。

- 二十九、备案表自动生成

系统根据账号数据自动生成《中南大学团学组织新媒体公众平台备案表》。

新建、变更、注销业务完成后可导出PDF或Word。

减少重复填写。

三十、身份认证及数据安全

接入中南大学统一身份认证。

教师通过工号登录，学生通过学号登录。

系统不收集第三方平台登录密码。

本系统管理：

账号身份、组织归属、责任人员、运行状态、备案、年审及整改信息。

不保存微信公众号、微博、抖音、B站等第三方账号密码。

- 三十一、操作日志

以下业务必须留痕：

新建；

变更；

注销；

年审；

负责人交接；

整改；

权限变更；

数据导入；

数据导出；

管理员代办。

日志至少保存：

操作人、身份、时间、操作对象、修改前信息、修改后信息及审核意见。

- 三十二、第一期建设范围

第一期至少建设：

统一身份认证；

用户及权限管理；

新媒体账号库；

学生端；

教师审核端；

学院管理端；

学校管理端；

新建备案；

信息变更；

负责人交接；

账号注销；

年度年审；

“僵尸号”排查；

整改闭环；

任务分派；

数据驾驶舱；

Excel数据导入；

数据导出；

消息及待办；

操作日志；

系统配置。

- 三十五、项目验收要求

系统建成后，应能够直接查询或回答：

全校当前共有多少个团学新媒体账号；

各学院分别有多少个账号；

各学院有哪些微信、微博、抖音、B站等平台；

每个账号属于哪个组织；

每个账号由哪名教师具体管理；

每个账号由哪名学生实际运营；

某名辅导员具体负责哪些账号；

某名学生具体负责哪些账号；

某账号历年来由谁管理；

哪些账号长期未更新；

哪些账号没有负责人；

哪些团支部已经毕业但账号仍存在；

哪些学生组织已经撤销但账号仍在运行；

哪些学生尚未完成年审；

哪些教师存在待审核任务；

哪些学院尚未完成年审；

本年度新增、变更、注销分别有多少；

当前有多少疑似“僵尸号”；

当前有多少整改账号；

某个已注销账号何时注销、为何注销；

能否按照学院、年级、组织类型、平台类型、教师、学生负责人等条件查询；

能否自动形成年度年审统计数据；

能否直接导出学校和学院工作所需台账。

最终实现：

学生能申请、教师能审核、学院能统筹、学校能监管；账号有底数、人员有责任、申请有流程、年度有年审、异常有预警、整改有闭环、变化有记录、历史可追溯、数据可统计。

附件:

中国地质大学团委团属新媒体平台备案系统

账号主体：校级学生组织、院级学生组织、社团组织